Minuta de Reunión n° 3

Materia: Práctica Profesionalizante I

Proyecto: Identificación de Polos de Alta Productividad y Sectores en Reconversión mediante Clustering.

Fecha y Hora: martes 12/5/26 – 18:00 hs.

Lugar o Plataforma: Google Meet

- Participantes

  - Presentes:

    - Gabriela Bacchiani – Analista de Datos- Comunicador del Equipo.

    - Mónica Frías – Documentadora- Responsable de Calidad de Datos.

    - Iván Gaitán – Diseñador de Visualización- Responsable de Calidad de Datos.

    - Liliana Iñigo – Comunicador del Equipo- Analista de datos.

    - Tomás Roa Gunn - Coordinador de Recursos- Encargado de Entrega.

  - Ausentes:

2. Objetivo de la Reunión

- Replantear el Sprint N ° 1

- Revisar lo trabajado para ajustarse a los requerimientos de los docentes

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

| Reunión Original | Decisión/Acuerdo | Responsable | Estado Actual | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/5 | Revisar y completar la documentación del Sprint 1 para la entrega | Todos los integrantes del equipo | Completado |  |
| 9/5 | Entrega de actividades del Sprint 1 | Todos los integrantes del equipo | Completado | - |

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

Tema: Sprint 1

  - Revisar los entregables del Sprint 1: preguntas orientadoras - informe técnico - EDA, para realizar los ajustes pertinentes.

  - Se señaló que la IA y la guía sesgaron demasiado el trabajo, por lo que no se tomarán los análisis hechos con IA.

  - Se decidió dejar de lado variables que no estén disponibles en los datos, como SBC/digitalización, si no pueden medirse.

  - Se explicó la relación entre IPI, capacidad instalada y capacidad ociosa.

  - Se concluye que varias preguntas actuales se responden solo mirando el Excel/dataset.

  - Se discutió que los datos más útiles son los del INDEC y que conviene trabajar con un período amplio y actual.

Tema: Acuerdos

- Revisar y simplificar la pregunta de investigación.

- Replantear el título para que sea más claro y menos técnico.

- Buscar nuevos conjuntos de datos y consultar a un especialista para validar el enfoque.

- Mantener el análisis en sectores de la matriz productiva argentina, utilizando clustering si sigue siendo útil.

- Reunirse nuevamente mañana antes de clase para revisar avances.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

| Decisión/Acuerdo | Responsable | Fecha de Revisión/Entrega | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar lo entregado en Sprint 1 | Mónica - Iván | 13/5/26 |  |
|  | Iván | 12/5/26 |  |

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

| Tarea | Responsable | Fecha de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Buscar datasets que abarquen 2016 - 2026 | Mónica | 13/5/26 | En proceso |
| Crear un nuevo drive, por problemas con el correo anterior | Iván | 12/5/26 | En proceso |

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

8. Próxima Reunión

- Fecha y Hora Tentativa: miércoles 18:30hs

- Temas a Tratar:

  - Ajustes del Sprint 1.

Preparado por: Liliana Iñigo - Gabriela Bacchiani
Fecha de Preparación: 12/05/2026